## Criterio C: Calendario de planificación del proyecto
Fecha	Acción	Información detallada	Comentarios y seguimiento	Fecha de realización	Criterio
					A
Octubre 2019	Logre conseguí cliente	Consultando con mis familiares y conocidos por aproximadamente un mes y medio, logre contactar con mi cliente Percy Díaz Fernández.	Empecé a buscar información respecto a las posibles preguntas de la entrevista en internet.	05 de octubre	A
Octubre 2019	Primera entrevista con el cliente	Se acordó un día realizar una entrevista grabada al cliente, con previa consulta a este si está dispuesto, para tener una noción de que solución ti se debe implementar	Se determinó que la mejor solución era un sitio web, con blog integrado	27 de octubre	A
	Entrega del criterio A	En base a la información obtenida en la entrevista, se redacta el criterio A donde se describe el problema y se plantea la solución más adecuada.	Empiezo a consultar al profesor en busca de sugerencias para mejorar el criterio.		A
	2da Entrevista para determinar algunos requerimientos del criterio B	Utilizando Formularios de Google, se aplica una segunda entrevista al cliente respecto requerimientos específicos de este.	Se determinan algunas características adicionales del proyecto: Secciones, información presentada en la página principal, etc.		B
	2da Entrega del criterio A	Con las sugerencias recopiladas respecto al criterio A, se le entrega la versión definitiva al profesor.	A continuación, nos podemos centrar en el criterio B con la información obtenida de la segunda entrevista
	Entrega del criterio B	Se realiza el análisis respectivo de la situación, y se va añadiendo características a la idea inicial. Culminando en un sitio web de 4 secciones: Inicio, Servicios, Contacto y Blog.	Se esperan sugerencias tanto del cliente como del profesor. / Se va esbozando una idea del proyecto para desarrollar el criterio D		B
	Inicio del criterio D	Mientras se recopilan las sugerencias del criterio B, con la primera edición de este se hace un sketch del diseño del proyecto y sus diferentes componentes (Dashboard, Editor de entradas, Inicio, Servicios, Contacto y Blog).	Se muestra la idea final al cliente en busca de cambios o sugerencias de mejora.		D
	2da Entrega del criterio B	Con los ajustes requeridos en la documentación, se puede entregar la versión final del criterio B.	Ahora se puede concentrar el desarrollo en el diseño y la programación del proyecto (criterio D y E).	17 de Noviembre	B